目      录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评估法）	36

第四章 合同条款及格式	45

第五章 发包人要求	87

第六章 投标文件格式	93

# 第一章 招标公告

西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程设计(项目名称)

招标公告

1.招标条件

本招标项目西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程设计  （项目名称）已由 西南财经大学 以中共西南财经大学第十三届委员会第十七次常委会会议纪要批准建设，项目业主为西南财经大学，建设资金来自  中央高校改善基本办学条件专项资金，出资比例为100%，招标人为西南财经大学。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程名称: 西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程设计。

2.2 工程地点: 成都市青羊区西南财经大学光华校区内。

2.3 建设规模: 一食堂及其配套附件功能用房，总改造面积约7799平方米。一食堂建筑面积约6449平方米，始建于1985年，为二层框架结构，建筑高度9.87m。厨房加工房、设备间、库房、办公用房、员工宿舍（地面三层）等其它配套附件功能用房1350平方米。主要包括食堂大厅及餐厅进行全面装饰装修，屋面防水改造，钢结构采光屋顶更换等；地下管网改造、强弱电改造、给排水改造、消防、通风空调、增加电梯货梯和客梯等安装工程；全部门窗更换；外墙面整体改造。其他配套工程包括：家具、厨房设施、室外台阶、功能房改造等。工程投资2254.25万元，设计专业包括但不限于土建、装饰装修、给排水、强弱电、通风空调系统、消防等专业。

2.4 设计周期：30日历天(其中方案设计15日历天，施工图设计15日历天)

2.5 招标范围：本工程的设计包含但不限于方案设计、施工图设计、设计概算和后期服务等工作。

2.6 标段划分：设计1个标段

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格,建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级或以上设计资质；企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计企业须提供在有效期内的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》；2016年1月1日以来，至少具有1个工程投资额不低于2000万元的公共建筑设计业绩，并在人员方面具有相应的设计能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/

4.招标文件的获取:

4.1凡有意参加投标者，请于2019年8月1日起登录“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、相关图纸等）。

登录方法：全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）—“交易服务平台”—“四川省国家投资建设工程类项目系统登录”。

4.2 除上述方式外，招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2019年9月3日10时30分，地点为成都市青羊区人民中路3段35号，四川省人民政府政务服务和公共资源交易服务中心本项目开标室。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（四川省）》上发布。

7.联系方式:

招标人：西南财经大学

详细地址：四川省成都市温江区柳台大道555号

联系人：陈老师

电  话：028-87093950

传  真：/

招标代理机构：四川建科工程建设管理有限公司

地址：成都市金牛区三洞桥路19号6楼

联系人：顾先生、刘女士

电话：028-86639608

传真：028-86639608

2019年7月26日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：西南财经大学 详细地址：四川省成都市温江区柳台大道555号 联系人：陈老师 联系方式：028-87093950 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：四川建科工程建设管理有限公司 地 址：成都市金牛区三洞桥路19号6楼 联系人：顾先生、刘女士 电 话：028-86639608 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程设计 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 成都市青羊区西南财经大学光华校区内 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 一食堂及其配套附件功能用房，总改造面积约7799平方米。一食堂建筑面积约6449平方米，始建于1985年，为二层框架结构，建筑高度9.87m。厨房加工房、设备间、库房、办公用房、员工宿舍（地面三层）等其它配套附件功能用房1350平方米。主要包括食堂大厅及餐厅进行全面装饰装修，屋面防水改造，钢结构采光屋顶更换等；地下管网改造、强弱电改造、给排水改造、消防、通风空调、增加电梯货梯和客梯等安装工程；全部门窗更换；外墙面整体改造。其他配套工程包括：家具、厨房设施、室外台阶、功能房改造等。工程投资2254.25万元，设计专业包括但不限于土建、装饰装修、给排水、强弱电、通风空调系统、消防等专业。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 约2254.25万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央高校改善基本办学条件专项资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程的设计包含但不限于方案设计、施工图设计、设计概算和后期服务等工作。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 30日历天(其中方案设计15天，施工图设计15天) |
| 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行的有关设计规范标准，并符合发包人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：独立法人资格,建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级或以上设计资质； （2）财务要求：近一年无亏损； （3）业绩要求：2016年1月1日以来，至少具有1个工程投资额不低于2000万元的公共建筑设计业绩； （4）信誉要求：/ （5）项目负责人的资格要求：具有全国一级注册建筑师资格，具备建筑相关专业中级或以上职称。 （6）其他要求： ①企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计企业须提供在有效期内的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》。 ②（5）项要求人员具有本单位为其连续缴纳的近6个月的社会养老保险缴纳证明。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。如有需要，在2019年8月9日09：00时至17：00时可到项目实施地点自行踏勘。 联系电话：18981985502 自行踏勘原则：招标联系人只负责现场指引工作，不做任何答疑、解释和说明。如有要求澄清，须按本须知前附表2.2.1条款要求进行。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 允许，分包符合国家法律法规、部门规章及相关规范性文件规定，且需取得发包人书面同意。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 相关图纸、答疑、补遗、澄清等（如有时） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 递交投标文件截止时间16天前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在本条规定时间前通过“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在本条规定的时间前通过“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”向招标人提出需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”中发布，但不指明澄清问题的来源。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本须知前附表2.2.2条款要求 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本须知前附表2.2.3条款要求 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | (1)招标文件要求投标人提交的其他资料 (2)评标过程中投标人关于问题的澄清 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价包干 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：大写:人民币柒拾肆万元整，（小写：￥740000.00） （投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起），如招标人或监督部门因工作需要则顺延。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (要求，投标保证金的金额：壹万元整（小写：￥10000.00元） 投标人可以选择下列两种形式之一提交： （1）投标人通过四川省公共资源交易平台电子招投标系统生成订单，并将投标保证金通过网上银行在线支付系统，以网上支付订单的方式从基本账户网上银行进行在线支付缴纳。 在线支付缴纳的投标保证金应在投标截止时间前到达系统指定账户。系统中所显示投标人转账账户，须与投标人基本账户开户许可证信息一致。开评标时，以四川省公共资源交易平台电子招投标系统显示为准。 （2）以银行保函或保险合同（保险单）形式提交。采用保函或保险合同（保险单）递交投标保证金的，投标人需将保函或保险合同（保险单）复印件附入投标文件中，并在投标截止时间前将保函或保险合同（保险单）原件递交给招标人。 注：本项为单项选择。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 在线支付形式提交的投标保证金，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金到投标人的基本账户。退还投标保证金时由招标人或代理机构在四川省公共资源交易平台电子招投标系统中发起退款申请。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还： (1)“拒签合同”是指： ①明示不与招标人签订合同; ②没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 (2)投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的； (3)法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，具体要求： 本项目仅要求如下资格审查资料： 1、投标人应附营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）； 2、投标人设计资质证书副本等材料的复印件； 3、“2016年1月1日以来具有的项目业绩情况表”应附投标人业绩的中标通知书或合同协议书的复印件等相关证明文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号； 4、项目负责人提供全国一级注册建筑师资格证书复印件，建筑相关专业中级或以上职称证书复印件；是投标人本单位人员，具有本单位为其连续缴纳的近6个月的社会养老保险缴纳证明； 5、企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计企业须提供在有效期内的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近一年无亏损； |
| 3.5.3 | 近年以来具有的项目业绩情况的时间要求 | 3 年（2016年1月1日以来） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 不作要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签； （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替； （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：一份 是否要求提交电子版文件：是（U盘或光盘一份） 其他要求：投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 中标单位在签订合同时另行提供纸质投标文件副本1套。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制、复制和装订。投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1(A) | 投标文件密封要求 | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）招标项目投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年9月3日10时30分（北京时间） |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 成都市人民中路三段35号，四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心本项目开标室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序： （1）密封情况检查：由各投标单位的法定代表人或委托代理人交叉检查所有的投标文件的密封情况并签字确认。 （2）开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发[2003]13号第九条、川府发（2014）62号等文件规定执行。 注：评标委员会组建的相关规定： 《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省评标专家库管理办法>的通知》（川办发[2003]13号）“第九条在四川省内全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资且依法必须进行招标的工程建设项目，评标专家必须从四川省评标专家库中确定。 国务院部委直接管理招投标的项目，国家另有规定的从其规定。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对确定评标专家有不同规定的，可以适用其规定。 经管委办批准，也可以从国家级专家库或其他省级以上专家库中随机确定评标专家。” |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数： 1-3 人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《全国公共资源交易平台（四川省）》 公示期限：3个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 中标单位无补偿，除中标单位外，招标人可以按照评审结果给予“设计方案”得分排名第一名的投标人补偿2.5万元，第二名2万元，第三名1.5万元；招标人不再向中标人和其他中标候选人支付设计补偿费。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约担保的形式：（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。（2）以银行保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供中标人基本账户银行出具的保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。（3）以现金或者支票、银行保函或保险合同（保险单）形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳；采用银行保函或保险合同（保险单）形式的履约担保必须提供中标人中标人基本账户银行出具的保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。 现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳，保函担保应符合招标文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。保险合同（保险单）符合第四章“合同条款和格式”“专用合同条款”约定，具体要求详见第四章“合同条款和格式”。 履约担保的金额：中标人按签约合同价的10%。 履约担保的提交时间：收到中标通知书后10个日历天内按照招标文件规定的金额、形式向招标人缴纳。缴纳保证金后方可签订设计合同，否则视为中标人放弃中标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 招标人支付 |
| 10.2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）中的总价金额，二者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 10.3 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。（如出现投标报价修正的情况，以投标人接受的修正价格为中标价。） 不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 10.4 | 确定中标人 | 招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 招标人在确定中标人之前应对投标人（联合体投标的，应为所有联合体成员）作如下查询：（1）失信被执行人查询；（2）重大税收违法案件当事人查询。当查询结果为投标人是失信被执行人的，或者投标人是重大税收违法案件当事人的，招标人按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕 285 号）和《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金〔2016〕 2798 号）规定，取消其中标资格，若依序确定其他中标候选人为中标人，也按上述程序办理。招标人向行政监督部门提交招标投标情况报告时，应将查询结果作为附件一并提交。 注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.5 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。 未经发包人批准，设计人不得变更项目负责人、各专业设计人员。未经发包人同意，设计人派遣的项目负责人、各专业设计人员与投标文件承诺不符的，视同转包。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的：“合同通用条款”“合同专用条款”等章节中出现的措词“发包人”和“设计人”，在招标投标阶段应分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.7 | 知识产权 | 构成本招标文件各组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印用于非招标项目所需的其他目的。 |
| 10.8 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |
| 11 | 特别说明 | 1、如本招标文件投标须知前附表所述内容与招标文件投标须知所述内容不一致或招标文件投标须知中表述不明时，以投标须知前附表的所述内容为准。 2、本项目为非电子评标。通过数字证书登录“四川省公共资源交易平台电子招标投标系统”网上报名，并免费下载电子招标资料、补遗或答疑等文件。投标为线下纸质投标，投标文件在招标文件规定时间内递交至招标文件指定地点。 3、如果评标委员会根据第三章评标办法的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，但投标仍具有竞争性的，按第二章“投标人须知”前附表第 6.3.2 款规定推荐，如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。 4、投标保证金若为银行保函或保险合同（保险单）的，内容必须包括：投标保证金金额、保函的有效期限、因投标人原因发生招标文件及法律法规规定投标保证金不予退还的情况，由银行（或保险公司）向受益人（或被保险人，即招标人）无条件足额支付投标保证金。银行保函或保险合同（保险单）的格式可提供银行或保险公司自有格式，内容需满足上述实质性要求。如保函或保单内容不符合以上要求，评标委员会应做无效标处理。 5、中标通知书发出之前，中标人项目机构主要人员需持身份证原件到场验证，未按时到招标人处验证的或到场验证人员与投标文件承诺不符的视为中标人自愿放弃中标。投标保证金不予退还，并按无故放弃中标相关规定处理。 6、签约后，设计人不得擅自变更设计人员，如需更换，更换的人员资历不得低于被更换人，且需履行相关书面手续，并经发包人认可，否则按违约处理。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标 人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明资料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文汉语言文字。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包

项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但 不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已

收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的 投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式 提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）设计费用清单

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所 指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投 标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的 有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投 标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具 的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或 仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6  “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要 人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证 书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文 件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等 实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文 件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人 的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副 本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求

加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其

履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第 三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：    年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 项目负责 人 | 设计周期 | 备注 | 投标人代 表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年  	月  	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：  	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于  	年  	月  	日  	时前递交至

（详细地址）或传真至  	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  	年  	月

日  	时前将原件递交至  	（详细地址）。

评标委员会：  	（签字）

年  	月  	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：  	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：  	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：  	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字）

年  	月  	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（ 中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。

设计周期：        日历天。

完成内容：                  。

质量：             。

设计负责人：                         执业资格证号：             。

履行地点：                                         。

请你方在本通知书发出后的    日内，根据招标文件要求与我方签订设计合同，在此之前             按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以“方案设计”得分高的优先；如果“方案设计”得分也相等的，由招标人自行选择。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3（1） 项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标函、法定代表人身份证明、授权委托书”的实质性规定，若有不影响实质性内容的细微偏差，不作为否决投标的理由 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形【评标时以投标人的投标函中的承诺为准】 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标保证金其他评审 | 符合第二章“投标人须知”第11条第4项规定 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 资信业绩部分：20分 设计方案部分：55分 投标报价：20分 其他评分因素： 5 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | S= (a1+a2+.....+an)/n 式中S---评标基准价； ai---通过初步评审的投标人的有效报价（i=1,2,...,n）; n---有效报价的投标人个数。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准（20分） | 投标人近年以来具有的项目业绩（6分） | 投标人每具有一个工程投资额不低2000万元的公共建筑设计业绩得2分；每增加一个类似项目业绩加2分；最高得6分。 |
|  |  | 项目负责人资历及近年完成的项目业绩（3分） | 具有高级及以上（建筑相关专业）技术职称得1分。 |
|  |  |  | 具有1个担任项目负责人或设计负责人职务的工程投资额不低于2000万元的公共建筑设计业绩得1分，最高得2分。 |
|  |  | 其他主要人员资历和业绩（11分）（此项要求所有人员均须为本单位人员，具有本单位为其连续缴纳的近6个月的社会养老保险缴纳证明，否则对应人员不得分） | 其他主要人员配备应有建筑专业1人（建筑专业人员可由项目负责人兼任，且兼任人员对应分数可重复累计。）结构专业、给水排水专业、建筑电气专业、暖通专业、造价专业人员各1人，低于此配置，则“其他主要人员资历和业绩”项得0分。如果人员配备数量高于最低配备人员数的，则按配备人员中得分最低的计分。 |
|  |  |  | 建筑专业人员 （共2分） | 具有相关专业中级职称得0.5分，具有相关专业高级或以上职称得1分，最高得1分。 |
|  |  |  |  | 具有全国二级注册建筑师证得0.5分，具有全国一级注册建筑师证得1分，最高得1分。 |
|  |  |  | 结构专业人员（2分） | 具有相关专业中级职称得0.5分，具有相关专业高级或以上职称得1分，最高得1分。 |
|  |  |  |  | 具有全国注册二级结构工程师证书得0.5分；具有全国注册一级结构工程师证书得1分，最高得1分。 |
|  |  |  | 给水排水专业人员（2分） | 具有相关专业中级职称得0.5分，具有相关专业高级或以上职称得1分，最高得1分。 |
|  |  |  |  | 具有注册公用设备工程师（给水排水）证书得1分。 |
|  |  |  | 建筑电气专业人员（2分） | 具有相关专业中级职称得0.5分，具有相关专业高级或以上职称得1分，最高得1分。 |
|  |  |  |  | 具有注册电气工程师（供配电）证书得1分。 |
|  |  |  | 暖通专业负责人（2分） | 具有相关专业中级职称得0.5分，具有相关专业高级或以上职称得1分，最高得1分。 |
|  |  |  |  | 具有注册公用设备工程师（暖通空调）证书得1分。 |
|  |  |  | 造价专业人员（1分） | 具备全国注册造价工程师证书得1分。 |
| 2.2.4（2） | 设计方案（55分） | 设计组织方案评分标准（5分） | 公司管理组织机构设置和职能（1分） | 公司管理组织机构设置和职能。好得0.7-1分，一般得0.4-0.7分，较差得0-0.4分 |
|  |  |  | 设计工作进度、质量保证措施（2分） | 设计工作进度计划与相关单位进行沟通、协调计划安排；方案图、施工图设计工作计划安排切实可行。好得1.5-2分，一般得1-1.5分，较差得0-1分 |
|  |  |  | 设计工作重点、难点分析（2分） | 设计工作重点、难点分析合理、全面，保障措施针对性。好得1.5-2分，一般得1-1.5分，较差得0-1分 |
|  |  | 方案设计（50分） | 方案设计完整性（6分） | 方案设计完整、规范得4-6分，方案设计较完整、规范得2-4分，不完整、规范得0-2分。 |
|  |  |  | 建筑外观效果（4分） | 满足设计任务书对整体风格要求。建筑外观效果好，与校区相邻建筑相协调统一。好得3-4分，一般得1-3分，较差得0-1分 |
|  |  |  | 平面布局（12分） | 各楼层功能分区合理及人流疏散要求通畅等满足设计任务书，设计总体布局合理。好得2-3分，一般得1-2分，较差得0-1分 |
|  |  |  |  | 大厅（含就餐区、售卖窗口等）布局满足设计任务书，设计合理。好得2-3分，一般得1-2分，较差得0-1分 |
|  |  |  |  | 厨房布局满足设计任务书，设计合理。好得2-3分，一般得1-2分，较差得0-1分 |
|  |  |  |  | 室内交通流线建筑物及出入口设计满足设计任务书，设计合理。好得2-3分，一般得1-2分，较差得0-1分 |
|  |  |  | 室内装饰效果（18分） | 一楼大厅的室内装饰效果：好得4-6分，一般得2-4分，较差得0-2分 |
|  |  |  |  | 二楼大厅的室内装饰效果：好得4-6分，一般得2-4分，较差得0-2分 |
|  |  |  |  | 宴会厅的室内装饰效果：好得4-6分，一般得2-4分，较差得0-2分 |
|  |  |  | 设计功能性（6分） | 主要功能要求响应、噪音干扰控制及使用空间构成合理与完善：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  |  | 暖通空调系统设计、分区、室外机布置位置经济、合理：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  |  | 给排水系统设计合理：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  |  | 建筑消防满足国家及地方规范要求的程度：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  |  | 建筑采光、通风、节能、环保满足国家及地方规范要求的程度：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  |  | 装饰装修选材以及新材料、新工艺应用的合理性：好得0.7-1分，一般得0.3-0.7分，较差得0-0.3分 |
|  |  |  | 造价估算（4分） | 估算资料和内容齐全，估算合理：好得3-4分，一般得1-3分，较差得0-1分 |
|  |  | 注：以上得分均上限含其值，下限不含。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（20分） | 投标人投标总报价低于或等于评标基准价的得满分，投标人投标报价高于评标基准价的，按如下公式计算：报价得分=（投标基准价/有效投标报价）×20 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准（5分） | 设计服务承诺：设计服务承诺进行评审，好得4-5分，一般得2-3分，较差得0-1分 |

注：

1、评审标准中，列举的第二章“投标人须知”某条、款、项、目的规定和要求，既包括“投标人须知”规定和要求，也包括“投标人须知”在前附表中补充和细化的规定和要求，下同。

3、评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知前附表”第3.5项规定的有关证明和证件的原件进行核验的，应向投标人发出书面通知，评标委员会书面通知发出的时间距投标人递交的时间不得少于90分钟。评标委员会认为投标人没有按评标委员会要求提交有关证明和证件的原件进行核验（没有在规定时间内提交或提交的有关证明或证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作无效处理。

4、评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会书面澄清或说明发出的时间距投标人递交的时间不得少于90分钟。评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会再次书面澄清或说明发出的时间距投标人递交的时间不得少于60分钟。没有在规定时间内提交澄清或说明的，评标委员会有权按不利于投标人的方式处理。

5、投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程上发现，证据确凿的，经评标委员会同意，其投标作无效标处理；证据不够确凿的，其投标不能作无效标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，招标人可以取消其中标资格。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明资料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明资料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西南财经大学

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程。

2.工程地点：成都市西南财经大学光华校区内。

3.项目概况：                                                         。

4.建筑功能：详见招标文件“发包人要求”。

5.投资估算：约       元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括土建、装饰装修、给排水、强弱电、通风与空调系统、消防等，设计深度达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）相应设计阶段的要求。

2.工程设计阶段：  方案设计、施工图设计  。

3.工程设计服务内容：方案设计修改、施工图设计、编制设计概算；完成第三方审图机构图纸审查；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底，建设全过程现场服务,及时处理有关设计问题和参加阶段性验收、竣工验收。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：    年  月   日。

计划完成设计日期：     年    月   日。

设计周期      日历天，且阶段性设计周期满足设计任务书。设计周期总日历天数与前述计划开始、完成设计日期计算的设计周期天数不一致的，以设计周期日历天数为准。

工程设计周期自本协议生效的第二日起算，发包人或行政主管部门审核时间不计入设计周期。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价包干；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                （¥              元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：      （公民身份号码：                        ）。

设计人项目负责人：     （公民身份号码：                 ）。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录、投标文件相关承诺等（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在 西南财经大学柳林校区  签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式   份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份、副本    份，设计人执正本   份、副本    份。

发包人：西南财经大学（盖章）             设计人：                     （盖章）

法定代表人                               法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）    或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R     统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号              地  址：

电  话：                                 电  话：

开户银行：中国建设银行成都温江支行       开户银行：

账  号：5100 1837 1080 5151 4771         账  号：

时  间：     年    月   日               时  间：     年    月   日

第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件做出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

##### 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.1 对发包人的要求

##### 5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对设计人的要求

##### 5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

##### 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

##### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

##### 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

##### 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

##### 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）工程设计基本服务费用；

##### （2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：有关协议及双方认可的来往信件和数据电文等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）发包人要求；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录、投标文件相关承诺等；（6）通用合同条款；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（若有）；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质参照以上顺序确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：               ；

发包人指定的接收人为：             ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                ；

发包人指定的电子邮箱：                   。

设计人接收文件的地点：                  ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                      ；

设计人指定的电子邮箱：                    。

1.8 保密

发包人可不经设计人同意、自行将设计人提供的工程设计文件用于本项目招标、工程建设、竣工验收及相关手续办理等。

保密期限：永久。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1因发包人原因未能及时办理完毕通用条款所述许可、核准或备案手续，导致设计周期延长时，由发包人承担由此延长的设计周期，但不得增加设计费用。

2.1.3 发包人其他义务：在合同约定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性及正确性负责。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：               ；

身份证号：                    ；

职    务：            ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人工程管理相关规定 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 应当  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：(1)按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；(2)设计人应完成第三方审图机构图纸审查，根据审查结论进行必要调整补充。(3)设计人应根据工程实际情况和使用要求进行设计，设计人提交的设计成果应遵行施工成本经济节约、造价能得到有效控制的原则。（4）设计人在设计阶段密切配合发包人，做到各工种设计合理、经济、适用。发包人提出的合理化建议设计人应积极采纳并完善，设计在正式出图前，应向发包人提供打印的草图3套，经发包人审核并作修改后方可出图。设计周期要求：30日历天。设计范围及内容满足招标文件“发包人要求”要求。（5）编制设计概算。（6）设计深度应达到国家相关设计深度的规定，并满足工程量清单招标的要求，危险性较大工程等管理要求（详见建办质【2018】31号文）。（7）设计成果应当能够完全指导建筑和配套工程的施工，避免遗留有关问题在施工过程解决。（8）设计人应配合发包人及施工方进行施工现场的技术服务。设计人应做到24小时内到达现场进行服务，及时解决施工现场出现的技术性实施问题。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：              ；

执业资格及等级：                 ；

注册证书号：              ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权代表设计人履行合同义务  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人可选择要求设计人继续履约或解除本设计合同。发包人给予解除合同的，履约保证金不予退还，设计人对发包人造成的损失进行赔偿；发包人同意继续履约的，设计人需按照发包人要求进行整改，并支付发包人签约合同价的3%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将有权解除合同并不予退还履约保证金，由此给发包人造成的经济损失和进度延误责任由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：项目管理机构及人员安排按投标文件承诺执行。

3.3.2设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：发包人可选择要求设计人继续履约或解除本设计合同。发包人给予解除合同的，履约保证金不予退还，设计人对发包人造成的损失进行赔偿；发包人同意继续履约的，设计人需按照发包人要求进行整改，并支付发包人签约合同价2%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权不予认可该设计人员的设计成果，因拒绝更换人员引起的工期延误及其他损失由承包人承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：全部设计内容。

主体结构、关键性工作的范围：执行国家现行相关规定 。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：分包符合国家法律法规、部门规章及相关规范性文件规定，且需取得发包人书面同意。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包单位资质、营业执照、业绩和主要工程设计人员注册执业资格证、职称证、身份证等 。必要时，发包人有权要求承包人将分包合同交发包人存档备案。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  按通用合同条款执行  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /  。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 按设计任务书、发包人其他要求以及通用合同条款执行。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应当遵照执行。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：⑴工程及设备费用设计最高限额为2254.25万元。⑵其他要求详见招标文件“发包人要求”。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按通用条款执行 。

5.3.4 工程设计文件保证危险性较大工程质量和施工安全的要求：⑴设计单位应当在设计文件中注明涉及危险性较大工程的的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。⑵对于超过一定规模的危险性较大工程的，设计人应配合施工单位进行专项施工方案论证。⑶设计人应列出本项目危险性较大工程清单，设计文件满足危险性较大工程清单编制要求。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合国家有关规定  。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签约后3日内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用合同条款执行 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用合同条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/   。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /   。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人提供CAD版本、PDF版本设计图纸和国家相应规范要求格式文件。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过20天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 /天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：项目开工前，需要时发包人组织设计人、勘察单位、施工单位、监理单位等进行图纸会审。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   不提供   。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至  工程竣工验收合格前 时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价包含的风险范围： 为总价包干合同，是设计完成合同工作范围要求的全部工作内容的价格体现，包括设计人完成本项目所需的一切费用，包括但不限于以下费用及风险：设计时所用的任何工具、设备、人工费、保险、利润税金以及后期服务的一切办公设备、通讯、交通、人工等费用已包括在合同包干价中；合同价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而调整；设计文件涉及的知识产权、专利和专用技术费用已包括在合同总价款中；第三方审图机构图纸审查费用包括在合同总价中。

风险费用的计算方法：合同价中已包含，不单独计费。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无   。

（3）合同金额：大写人民币              （¥         ），设计费为总价包干。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：签约合同价的20% 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 设计人提交合法有效的增值税发票后30个工作日内支付 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  / 天前支付。

- 工程设计变更与索赔

11.2发包人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料有重大错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工工作量较大时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费 。因发包人原因，或由于政府相关主管部门对发包人认可的设计方案进行重大修改，造成设计人设计重大修改的，由甲乙双方按工作量协商设计补偿费用。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，合同结算计费原则不变。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，应遵守基准日期后新的规定或标准，因此导致增加的设计费用由设计人承担，导致设计周期延长的由发包人承担。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人按照规定购买工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人拥有著作权。未经设计人书面同意，发包人不得将交付的设计文件向第三方转让或用于本项目以外的其他建设项目。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人对设计文件拥有使用权。发包人有权自主将设计文件用于本项目招标、工程建设、竣工验收、维修改造及相关手续办理、宣传展示等。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。设计人应保护发包人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则设计人应承担由此而产生的一切责任。任何第三方对设计作品有关的知识产权或提出任何其他权利要求而引起的法律问题，由设计人承担。并由此对发包人造成的名誉损害和发生的费用等在内的任何损失，由设计人负责。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 按通用合同条款执行  。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，应承担逾期应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30个日历天以上时，设计人有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知发包人。

鉴于本合同项下资金来源于国家财政预算，按规定应接受审计监督，双方一致认可，如因财务审计问题导致发包人逾期付款的，设计人不得要求发包人承担任何形式违约责任。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按通用合同条款执行    。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每延误一天，应减收该项目签约合同价的千分之二。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的10%  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 发包人有权扣减不合格部分的设计费用，且设计人应无偿修改不合格文件直至合格，造成的设计周期延长由设计人自行承担，并按逾期交付工程设计文件违约责任另行赔偿。如给发包人造成了损失严重的，除前述处罚外，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失部分设计费的2倍，赔偿金上限为签约合同价的10%。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 发包人有权拒绝支付或扣减剩余设计费，设计费扣减额最高为签约合同价的10％，需要时设计人应无偿地按招标文件“发包人要求”修改设计。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人支付发包人签约合同价2%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 15  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地   人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1履约保证金（即履约担保）：中标人已按签约合同价的10%提交履约保证金，详见附件8。

18.1.1以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过设计人基本账户以银行转账方式缴纳。

18.1.2以银行保函或专业担保公司担保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供设计人基本账户银行出具的保函或经过四川省住房和城乡建设厅备案确认的担保公司出具的担保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。

18.1.3以现金或者支票、银行保函或专业担保公司担保函或保险合同（保险单）形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过成交人基本账户以银行转账方式缴纳；采用银行保函或专业担保公司担保函或保险合同（保险单）形式的履约担保必须提供成交人基本账户银行出具的保函或经过四川省住房和城乡建设厅备案确认的担保公司出具的担保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件。

18.1.4履约担保采用现金或者支票担保的，通过设计人的基本账户以银行转账方式缴纳，工程验收合格且出具《设计文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）》后28日内无息退还；采用保函或者保险合同（保险单）形式担保的，保函担保应符合本合同附件规定的履约担保格式要求，保函或者保险合同（保险单）在工程竣工验收合格且出具《设计文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）》前有效。

18.1.5采用保险合同（保险单）形式提交的，保险合同条款应全部满足本合同条约定，如保险合同的担保条款不能完全覆盖合同约定条款内容的，承包人需提供其他类型的履约担保，以确保完全满足合同条款约定。

18.1.6履约担保有效期截止前，本项目未取得建设工程竣工验收报告且出具《设计文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）》的，设计人应提供新的履约担保。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件8: 履约担保

附件9: 建设工程廉政责任书

附件10: 保密协议

发包人：西南财经大学（盖章）              设计人：                       （盖章）

法定代表人                                法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）     或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R       统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号               地  址：

电  话：028-87093936                      电  话：

开户银行：建行温江支行                    开户银行：

账  号：5100 1837 1080 5151 4771          账  号：

时  间：     年    月    日               时  间：     年    月   日

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

项目概况：            。

设计范围：              。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、施工图设计、施工期设计服务及验收服务三个阶段。

三、服务内容

符合国家有关规定，包括但不限于以下服务内容：

方案设计修改、施工图设计、编制设计概算；完成第三方审图机构图纸审查；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底，建设全过程现场服务,及时处理有关设计问题和参加阶段性验收、竣工验收。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 4 |  | 1、设计概算按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件编制，材料、设备价格按施工图同期的上一期《工程造价信息》中当地材料、设备价格执行。 2、所有设计文件均提交电子文档一套。 3.提交最终方案设计和施工图设计文件前，提供3份纸质设计文件供发包人审核。 |
| 2 | 设计概算 | 2 |  |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 8 |  |  |
| 4 | 施工图审查报告 | 2 |  |  |
| 4 | 其他文件 | 另行协商 | 另行协商 |  |

特别约定：

1.图纸交付地点：西南财经大学。

2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |

附件5：设计进度计划表

| 阶段 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |

附件6

设计费明细及支付方式

一、签约合同价总价包干大写人民币              （¥             ）。

二、设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费 百分比 | 付费额 （元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （定金） | 签约合同价20% |  | 设计人提交合法有效的增值税发票后30个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 签约合同价70% |  | 施工图审查合格并经发包人图纸审查认可，设计人按合同约定交付施工图、图纸审查报告及设计概算，且设计人出具合法有效的增值税发票后30个工作日内支付。 |
| 第三次付费 | 签约合同价10% |  | 工程竣工验收、设计人提交合同约定归档资料并提交合法有效的增值税发票后30个工作日内支付。 |

注：若设计人违约，违约金在设计费中扣除。

附件7

设计变更计费依据和方法

无

附件8：履约担保

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”于    年    月*       日参加              （项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                   （¥）              。

2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至设计人出具《设计文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）》且担保项目工程竣工验收合格止。

3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年          月       日

附件9：

建设工程廉政责任书

发包人（甲方）:西南财经大学

设计人（乙方）:

乙方承担甲方 西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程工程设计服务，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人设计人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

# 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行设计合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

# 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求设计人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

# 三、设计人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

# 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为设计合同的组成部分，与设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至设计合同失效时止。

发包人：西南财经大学（盖章）              设计人：                                （盖章）

法定代表人                                法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）     或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R       统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号               地  址：

电  话：028-87093936                      电  话：

时  间：     年   月   日                     时  间：    年   月   日

附件10：

保密协议

发包人（甲方）:西南财经大学

设计人（乙方）:                               _

乙方承担甲方西南财经大学光华校区学生一食堂维修改造工程_工程设计服务，为切实保障双方合法权益，双方达成协议如下：

一、保密范围

1. 甲方以口头或书面或以其他任何形式披露给乙方的任何信息或数据，乙方须对此保密。

2. 乙方应遵守法律法规，对设计过程中的掌握的项目信息、招标人提供的资料等，乙方及参与个人须对此保密。

二、保密义务

1. 乙方承诺不将任何或部分保密信息提供给任何第三方，不得将保密信息用于和执行与项目无关的活动。

2. 乙方应对取得的保密信息采取措施，加强内部人员管理，落实内部参与相关工作人员的保密制度，如因乙方工作人员泄密，由乙方承担责任。给甲方造成损失的，甲方有权追究法律责任。

3. 甲方参与项目服务人员，由甲方按照学校规定落实保密措施。如因甲方工作人员泄密，由甲方按照相关规定处理。

三、其他事项

1.项目建设相关工作结束后，乙方所有保密材料应立即交还甲方。

2．乙方承认甲方是所有保密信息的所有权人或被许可人，除非协议中另有明确阐述，乙方不享有所有保密信息的任何权利。

3.本协议签署后即生效。

发包人：西南财经大学（盖章）              设计人：                                （盖章）

法定代表人                                法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）     或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R       统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号               地  址：

电  话：028-87093936                      电  话：

时  间：    年   月  日                     时  间：   年  月  日

第二卷

# 第五章 发包人要求

设计任务书

一、项目名称及建设性质

项目名称：西南财经大学光华校区一食堂维修改造工程

建设性质：维修改造工程

二、项目概况

西南财经大学光华校区一食堂维修改造工程，位于成都市青羊区西南财经大学光华校区内。

1.本次改造建筑：一食堂及其配套附件功能用房，总改造面积约7799平方米。一食堂建筑面积约6449平方米，始建于1985年，为二层框架结构，建筑高度9.87m。厨房加工房、设备间、库房、办公用房、员工宿舍（地面三层）等其它配套附件功能用房1350平方米。

2.本次改造内容包括：食堂大厅及餐厅进行全面装饰装修，屋面防水改造，钢结构采光屋顶更换等；地下管网改造、强弱电改造、给排水改造、消防、通风空调、增加电梯货梯和客梯等安装工程；全部门窗更换；外墙面整体改造。其他配套工程包括：滤油池、家具、厨房设施、室外台阶、功能房改造等。

3.改造后的主要功能为：改造成集学生就餐保障、特色餐饮服务为一体的，为全校师生提供舒适就餐环境的主要食堂。

4.本工程的工程费用最高限额为：本工程为我校2020年度中央高校改善基本办学条件专项项目，工程投资2254.25万元。

5.本次设计内容：方案设计、施工图设计。其中，方案设计区域为厨房及大厅区域；施工图设计区域包含本次改造所有区域。

6. 设计专业包括：土建、装饰装修、给排水、强弱电、通风与空调系统、消防等。

三、设计依据及招标人提供资料

1. 设计依据：

国家现行的有关设计规范标准；本设计任务书及招标人有关要求。

2. 招标人提供资料：

部分已有建筑竣工图、现状图等。

四、功能要求

1、本项目属于维修改造工程，原建筑修建年份较早，原则上不进行结构性改造，应按照原有建筑布局及荷载要求，优化布置各使用功能布局，若确需结构调整，需进行结构稳定性和荷载验算。

2、满足光华校区约3000人次就餐需求。

3、总共两层。建议从一层到二层内设自动扶梯，作为一二楼人员流通内部通道；另设外部观光电梯，作为外部上下楼通道；另设置垂直电梯作为货运电梯。

4、综合考虑饮食集中办公管理区和员工住宿区域。

5、平面布局：

（1）1F：就餐区包含教职工就餐区、学生就餐区以及少数民族学生就餐区，总就餐位数不少于1400位，其中教职工就餐区，就餐座位数不少于150座，尽量靠近门厅，相对独立方便；少数民族学生就餐区，就餐座位不少于100座。各就餐区应设置独立的售卖窗口。售卖窗口以明档明灶为主，一销售档口配置一制作区，各档口之间相对独立，档口墙面尽量考虑覆盖钢化玻璃，各售卖窗口应靠近各就餐区域设置。厨房区域与大厅的面积比例宜采用1：1.5。大厅要充分考虑带镜面洗手池区域，综合服务区域（咨询、失物招领、校园卡充值等），餐盘回收区等。

（2）2F：餐厅区根据现场设置包间及宴会厅，包间约100座（其中：至少包含1间20位，带休息区。），宴会厅就餐位数约 300位。学生就餐区就餐位数约380位，并配置独立的厨房操作间。二楼阳台可设置休闲区，充分考虑夹层的休闲性和景观打造。学生就餐区与餐厅区的厨房与大厅的面积比例均宜采用1：1.5。

- 设计在保证结构安全的前提下，重新优化布局进行区域划分，对整个餐厅进行功能优化，满足就餐需求，达到美观实用的改造效果。厨房设计需配合发包人采购的设施设备进行平面布局调整、优化。

6、室内装修风格与选材：

（1）室内装修风格应当统一，改造后达到明亮、开敞、大气、档次较高的装饰效果，具有良好的通风、采光条件；设计装修风格为现代简约，充分结合西财元素，体现“经世济民，孜孜以求”的西财精神和西财文化，1F设计风格可参照宜家、大型商超就餐区；2F在整体设计风格统一的前提下，对宴会厅、休闲区域设计更具特色。

（2）选材应经久耐用，美观大方。材料应具有耐腐蚀、耐酸碱、耐热、防潮、无毒等特性，地面石材应具有良好的防滑性能，墙围贴瓷砖，高度不低于窗台，餐厅入口有门帘、避风阁。在设计总造价内，主要材料及设施设备应选择中高以上档次，按耐久、易清洁、便维护的标准选择。

（3）餐厅与厨房操作间应充分屏蔽，避免操作间油烟、噪声影响就餐环境。厨房区域地面采用不渗水的水磨石或耐磨防滑地砖，有一定坡度，保证地面无积水；墙壁采用浅色、无毒、不渗水材料覆涂，炉灶旁及蒸气间的墙面瓷砖高度到顶；顶棚全吊顶，有一定坡度，考虑引水槽，防止水蒸气直接滴落。尽量考虑不锈钢收边，钢化玻璃覆盖墙面。

（5）烹调场所净高度应不低于2．5米并通风良好；下水排放顺畅，设有通畅的明沟（熟食专间除外）还设有可拆卸清洗的明沟盖（采用2mm以上厚度不锈钢建设明沟及盖板，接缝处不锈钢包边）。

（6）后厨有明确的干湿分区，除了粗加工间，其余为无水厨房。按照团餐后厨建设标准设有独立的备餐间、凉菜间、冷藏间、冷冻间。符合餐饮行业后厨建设标准规范，具有一定前瞻性和先进性。

（7）科学设计垃圾周转房，充分考虑垃圾分类和厨余垃圾的清理转运，垃圾房配备冲水清洗设施和空调。

7、配套系统：配套系统工程设计完善，包括空调系统（中央空调）、新风系统、燃气系统、热水系统等在设计中一并考虑，在使用功能上更加绿色、智能；同步设计考虑如强电负荷调整、弱电网络、区域监控（门禁、明厨亮灶）、给排水改造、消防改造、增设滤油池及管道、电梯工程等。

8、外立面改造：整体设计效果沿用现有建筑风格、色调，门窗拆除后考虑设置落地大板玻璃幕墙，外墙改造拆除原有外墙砖后，新做真石漆、高级外墙乳胶漆、氟碳漆等装饰效果相近材料。

9、其他工程：钢结构采光天棚（带电动遮阳功能）、屋面防水整体设计，在满足建设工程设计规范的前提下，结合现场实际设计应考虑经济性、适用性、功能性。

五、设计范围和内容

1、设计范围：招标投标阶段完成方案设计，达到方案设计深度。中标单位对方案按要求进行修改后，再进行施工图设计，并编制设计概算。施工图完成后应经建设方审核后方可出正式施工图。

2、方案设计招标提交的设计成果

满足国家有关建筑工程方案设计深度要求，提交不少于、但不限于以下设计成果：

（1）设计总说明

包括设计依据和方案总体构思。设计方案总体构思理念、功能分区、建筑总体与周边环境关系，主要建筑材料等。

（2）平面布置图

针对本项目改造方案要求，对现有建筑平面布局进行调整改造。优化设计效果，满足功能需求。

（3）效果图纸

至少提供建筑外立面（正立面）效果图一张，1F 、2F整体布局（含大厅、厨房）俯视图各一张，1F、2F大厅效果图各一张，宴会厅一张。

（4）其他资料

其提交资料由投标人自行增补。

3、设计内容：包含全部工作内容的方案设计（含效果图）、施工图设计。

4、施工图设计成果:应达到相关专业施工图设计深度要求，可直接按图施工，不得留有甲方自理等字样，若自身无专项设计资质或设计能力，应委托经发包人认可的有相应设计资质的单位完成。

六、设计工作要求

1、方案设计要求：

方案设计应根据设计任务书的要求进行，应达到能据以进行施工图设计并满足工程成本估算的要求。方案设计含原始平面图、平面布置图、效果图若干、设计说明及主材表等，方案设计成果均用A3纸张打印。

2、施工图设计要求：

施工图设计文件应按已批准的方案设计进行编制，内容以图纸为主，施工图设计文件的深度应满足下列要求：

（1）能据以编制施工图预算及施工招标之用;

（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;

（3）能据以进行施工和安装;

（4）能据以进行工程决算和工程验收。并在工程验收时作为竣工图的基础性文件之用(竣工图一般由施工单位完成);

（5）满足建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求。

3、工程设计概算

（1）编制说明包括：编制依据、编制方法、编制范围、其他必要说明的问题。

（2）设计概算：应根据建设项目总投资概算编制要求进行编制。

七、设计图纸要求

1、施工图应包括施工图说明、装修措施表和材料表、门窗表、平面图、地面排版图、天花布置图、立面图、剖面图等，楼梯栏杆、阳光雨棚、走道天棚、梯步铺贴等应提供大样图，图纸签署与盖章应符合相关图纸设计规范。

2、设计方应完成专业审图机构的图纸审查工作，需提供经审核合格的图纸电子版及设计蓝图，应满足建设方施工和材料采购的需要。

八、施工期间服务

1、完成工程开工前的设计交底、施工期间现场配合并根据发包人要求参与例会，解决与设计有关的效果及技术问题、按规定参加该工程施工各阶段的验收等工作;依据甲方要求，及时出具设计变更和洽商审核签字。

2、协助配合发包人招投标工作，提供本项目施工、监理、分包工程及材料设备供应等招标活动中标书内的有关技术条件及设备参数，在招标活动中提供全面技术支持。

3、按照发包人施工进度安排，依据设计人提交的材料样板，设计人必须驻场协助发包人对施工主材进行选择、确认和封样的工作。

4、核对现场施工后的效果是否符合图纸设计要求，对不符合要求的出具书面修改意见，如符合图纸要求，但未达到效果要求的，应及时修改图纸，对现场进行调整。

九、特别说明

1、设计补偿费：中标单位无补偿，除中标单位外，招标人可以按照评审结果给予“设计方案”得分排名第一名的投标人补偿2.5万元，第二名2万元，第三名1.5万元；招标人不再向中标人和其他中标候选人支付设计补偿费。

2、本项目设计除了满足本任务书和设计招标文件规定的要求外，设计还应符合国家有关规范标准要求。

3、本设计任务书中确定的各项参数仅供参考，若设计难以满足或另有优化方案，在与发包人协商后，可进行调整。

4、招标人提供的设计图纸（另册），投标人自行下载。详细图纸及文件附件目录如下：

| 序号 | 专业（图号） | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑（2张） | 厕所平面图 | 原设计图扫描版 |
| 2 |  | 夹层、三层、地下室、顶层平面布置 |  |
| 3 | 给排水（18张） | 图纸目录、设计说明、主要设备及材料、给排水总平图、1F平面图、2F平面图 |  |
| 4 |  | 给水管道透视图、消防管道透视图、屋顶水箱配管平面图、透视图开水器配管平面图、透视图、开水管道透视图 |  |
|  |  | 蒸汽管道设计说明 |  |
| 5 |  | 排水管道透视图、厕所给排水透视图 |  |
| 6 | 电气（13张） | 图纸目录、说明、主要设备及材料表2张、照明系统图、厨房电力系统图、1-4P配电箱布置图、7M、6P配电箱布置图； |  |
| 7 |  | 底层照明及厨房电力、二层照明图、厨房电力平面图、 |  |
| 8 |  | 防雷平面图 |  |
| 9 |  | 备用电源自动接入箱 |  |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）招标

投标文件

投标人：  		（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：  	（签字）

年  月  日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、审查资料

五、设计方案

六、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）设计招标文件等全部内容后，我公司愿意遵照招标文件及补充文件（如有）等全部内容的要求承担本项目的设计工作，愿意以（大写）人民币          （¥       ）的投标总报价（增值税已包含在投标总报价中），设计周期：    日历天((其中方案设计    日历天，施工图设计    日历天)

；设计质量标准达到达到国家现行的有关设计规范标准，并符合发包人要求；按招标文件要求、投标文件承诺以及合同约定完成设计工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）审查资料；

（5）设计方案；

（6）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．我方完全接受招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内,根据招标文件及补充文件（如有）与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.投标文件有效期为90日历天（从投标截止之日算起），如招标人或监督部门因工作需要则顺延。

7．  	（其他补充说明）。

投  标 人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  	月  	日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系  	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：               （盖单位章）

年  	月  	日

注：1、本身份证明需由投标人加盖单位公章。

2、  法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

二、授权委托书

本人  	（姓名）系  	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

2、委托代理人近三个月社保证明

投标人：  	（盖单位章）

法定代表人：            （签字）

身份证号码：

委托代理人：           （签字）

身份证号码：

年  	月  	日

注：1、本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

2、法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

三、投标保证金

在线支付缴纳的投标保证金的投标人应提供基本账户开户许可证复印件;

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于  	（投标人名称）（以下称“投标人”）于  	年   月  日参加               （项目名称）设计招标的投标，      （担保人名称，以下简称“我 方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由 不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）                        。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我 方。

担保人名称：    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年   月   日

四、审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与 投标人法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：本表后应随附资料：①投标人营业执照的复印件:②企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计企业须提供在有效期内的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》复印件；③在线支付缴纳的投标保证金的投标人应提供基本账户开户许可证复印件。

（二）2016年1月1日以来具有的项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计周期 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后应随附投标人业绩的中标通知书或合同协议书的复印件等相关证明文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（四）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 执 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事设计工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

备注：本表后应随附项目负责人、各专业人员身份证、职称证（如有）、执业资格证书（如有）、本单位为其连续缴纳的近6个月的社会养老保险缴纳证明复印件等相关资料；业绩证明应提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告或设计图纸等可以证明为个人业绩的相关证明文件。

五、设计方案

设计案可包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、公司管理组织机构设置和职能；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计项目管理组织机构设置和岗位职责；

五、拟投入的设计人员；

六、设计质量等保证措施；

七、设计进度等保证措施；

八、设计工作重点、难点分析；

九、方案设计（可单独成册）

注：格式不作要求，投标人自行拟定

- 其他资料

投标人提供的其他资料

（格式自拟）

# Text boxes

制定